RISIKOANALYSE

Rel. Userstory ID: US007

Version: V004

Inhaltsverzeichnis

[1 Versionsgeschichte 0](#_Toc441053259)

[2 Risikoanalyse 1](#_Toc441053260)

[2.1 Risikobewertung 1](#_Toc441053261)

[2.2 Risikomanagement 1](#_Toc441053262)

# Versionsgeschichte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Datum** | **Änderungsbeschreibung** | **Bearbeiter** |
| 001 | 20.01.16 | Dokumenterstellung | Serfling, Jacobs |
| 002 | 20.01.16 | Risikoanalyse bearbeitet | Serfling, Jacobs |
| 003 | 21.01.16 | Risikoanalyse überarbeitet | Serfling, Jacobs |
| 004 | 23.01.16 | Risikoanalyse überarbeitet | Serfling |
|  |  |  |  |

# Risikoanalyse

## Risikobewertung

### Projektrelease verzögert sich

Ursachen

* Die Kapazitäten des Projekts wurden falsch geplant.
* Es gab Ausfälle bei Mitarbeitern und/oder Technik.

Schadenshöhe: **Hoch**

* Die Marketingpläne für das Produkt verzögern sich.
* Die Stakeholder könnten unzufrieden sein.

Eintrittswahrscheinlichkeit: **Hoch**

* Das Projektteam ist unerfahren mit den verwendeten Technologien

### Zielgruppe nimmt Produkt nicht an

Ursachen

* Es wurde die falsche Zielgruppe beworben.
* Das Produkt ist mangelhaft.
* Es wurde nicht auf Differenzierung von anderen Produkten geachtet.

Schadenshöhe: **Hoch**

* Das Produkt erreicht nicht die gewünschten Userzahlen.

Eintrittswahrscheinlichkeit: **Mittel**

* Produkt wird bei Release Basis-Scrum-Funktionen umfassen, aber nicht genügend einzigartige Features.
* Produkt ist umsonst, dies ist ein Pluspunkt der für die Akzeptanz des Produkts sprechen könnte.

### Seite wird von Suchmaschinen nicht priorisiert

Ursachen

* Es werden qualitativ oder quantitativ schlechte Keywords verwendet.
* Es wurden keine Werbepartner gefunden

Schadenshöhe: **Mittel**

* Suchmaschinen sind nur ein Teil der Produktverbreitung.

Eintrittswahrscheinlichkeit: **Mittel**

* Marketingteam kennt sich sehr gut mit Produkt aus, um gute Keywords zu finden.
* Suchmaschinenalgorithmen sind schwer zu analysieren, daher schwer zu sagen, welche Art Keywords optimal sind.

### Produkt nutzt lizensiertes Material der Konkurrenz

Ursachen

* Es wurde sich nicht genug mit den Konkurrenzprodukten auseinandergesetzt.
* Die Konkurrenz zeigt seine Lizenzen nicht.

Schadenshöhe: **Sehr hoch**

* Die Website könnte wegen Lizenz/Urheberrechtsverletzung abgeschaltet werden.
* Änderungen müssten vorgenommen werden, in deren Zeitraum die Seite evtl. nicht verfügbar sein könnte.

Eintrittswahrscheinlichkeit: **Mittel**

* Das Marketingteam ist sich über lizensiertes Material nicht bewusst.
* Das Produkt ist klein genug um „unter dem Radar“ zu bleiben.

### Unzuverlässiger Serverdienstleister, Server ist oft nicht erreichbar/Gefahr von Datenverlust

Ursachen

* Das Marketingteam hat sich nicht gut genug über Serverdienstleister informiert.
* Kein Budget für Servermietung führt zu Server mit schlechter Uptime/Qualität.

Schadenshöhe: **Hoch**

* Servererreichbarkeit sollte immer gewährleistet sein.
* Datenverlust führt zu Verlust von Kunden.

Eintrittswahrscheinlichkeit: **Mittel**

* Der Server ist zunächst self-hosted, dadurch hat das Team die Kontrolle über die Serververfügbarkeit.
* Könnte später ein Problem werden, da kein Budget für solide Servermietung vorhanden ist.