|  |  |
| --- | --- |
| Statusbericht | |
| Projekttitel: Scrumiverse | |
| Thema:  Statusupdate 04.02.2016 | |
| ProjektteilnehmerInnen: | |
| Lasse Jacobs, Joshua Ward, Toni Serfling, Kevin Wesseler, Kevin Jolitz | |
| Sitzungsprotokoll | Zwischenbericht |
| Leitfragen:  - Was hat die Gruppe bisher erreicht?  Projektplanung abgeschlossen, Arbeitspakete vorhanden, Marktanalyse begonnen und fast abgeschlossen. Jeder Teilnehmer hat einzelne Kapitel bearbeitet.  - Welche Hindernisse liegen vor?  Vorgehen bei Marktanalyse unbekannt, daher teilweise problematisch (Formulierungen etc.).  - Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?  Im Zeitplan, vielleicht 1-2 Tage Verzögerung der Softwarenanforderungsanalyse.  - Was sind die nächsten Schritte?  Marketing-Mix, Brainstorming für Ideen.  Anlage: | |
| Ort/Datum: 04.02.2016  Toni Serfling David Rowley Protokollant(in) Auftraggeber | |