|  |  |
| --- | --- |
| Statusbericht | |
| Projekttitel: Scrumiverse | |
| Thema:  Statusupdate 04.02.2016 | |
| ProjektteilnehmerInnen: | |
| Lasse Jacobs, Joshua Ward, Toni Serfling, Kevin Wesseler, Kevin Jolitz | |
| Sitzungsprotokoll | Zwischenbericht |
| Leitfragen:  - Was hat die Gruppe bisher erreicht?   * Projektplanung abgeschlossen * Arbeitspakete vorhanden * Marktanalyse begonnen und fast abgeschlossen. Jeder Teilnehmer hat einzelne Kapitel bearbeitet.   - Welche Hindernisse liegen vor?   * Vorgehen bei Marktanalyse unbekannt, daher teilweise problematisch (Formulierungen etc.).   - Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?   * Im Zeitplan, vielleicht 1-2 Tage Verzögerung der Softwarenanforderungsanalyse.   - Was sind die nächsten Schritte?   * Marketing-Mix, Brainstorming für Ideen.   Anlage: | |
| Ort/Datum: 04.02.2016  Toni Serfling David Rowley Protokollant(in) Auftraggeber | |