|  |  |
| --- | --- |
| Statusbericht | |
| Projekttitel: *Scrumiverse* | |
| Thema:  Finalisierung Marktanalyse und Beginn Marketing-Ziele | |
| ProjektteilnehmerInnen: | |
| *Lasse Jacobs, Kevin Jolitz, Toni Serfling, Joshua Ward, Kevin Wesseler* | |
| Sitzungsprotokoll | Zwischenbericht |
| Leitfragen:  - Was hat die Gruppe bisher erreicht?   * Projektplanung vollständig Abgeschlossen * Marktanalyse fast vollständig (nur Softwareanforderungsanalyse noch fehlerhaft)   - Welche Hindernisse liegen vor?   * Krankheitsfall Projektleiter * Unsicherheit Marktanalyse   - Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?   * Leichte Verzögerung durch Krankheitsfall um halbe Woche (aber noch im Puffer)   Anlage: | |
| Ort/Datum: Bremen, den 12. Februar 2016  Kevin Jolitz David Rowley Protokollant(in) Auftraggeber | |