|  |  |
| --- | --- |
| Statusbericht | |
| Projekttitel: *Scrumiverse* | |
| Thema:  Finalisierung Marktanalyse und Beginn Marketing-Ziele | |
| ProjektteilnehmerInnen: | |
| *Lasse Jacobs, Kevin Jolitz, Toni Serfling, Joshua Ward, Kevin Wesseler* | |
| Sitzungsprotokoll | Zwischenbericht |
| Leitfragen:  - Was hat die Gruppe bisher erreicht?   * Projektplanung vollständig abgeschlossen * Marktanalyse vollständig abgeschlossen, Rechtschreibprüfung in Arbeit.   - Welche Hindernisse liegen vor?   * Krankheitsfall Projektleiter (1 weiterer Tag) * Weitere Projekt in der Berufsschule * Wenig Zeit durch Probleme in Anwendung diese Woche * Weiterhin Unsicherheit Marktanalyse   - Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?   * Weitere Verzögerung durch Krankheitsfall um 1 Tag (aber noch im Puffer)   Anlage: | |
| Ort/Datum: Bremen, den 19. Februar 2016  Joshua Ward David Rowley Protokollant(in) Auftraggeber | |